АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 14.05.2014 г.                                                                            № 122

с. Верх-Ирмень

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории Верх-Ирменского сельсовета  Ордынского района Новосибирской области

В целях улучшения качества и безопасности питьевой, горячей и сточной воды, в соответствии с Уставом Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества питьевой воды на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                       Н.Н.Медведева

Савинова И.С.

34-252

Утвержден постановлением

администрации Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

№ 122  от 14.05.2014 г.   .

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

План мероприятий разработан на основании Инвестиционной программы  по развитию системы водоснабжения на территории

Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

на 2014-2016 годы утвержденной Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 19 декабря 2013 года № 397-В.

| Основные мероприятия плана, согласно инвестиционной программы | 1. Реконструкция водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. 1 – я очередь в 2014г протяженностью 3740м. 2. Установка приборов учета и частотного регулирования 3. Реконструкция водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. 2 – очередь в 2015г. протяженностью 3740м. 4. Строительство водозаборной скважины в с.Верх-Ирмень на 2015 год. 5. Реконструкция водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. 3 – очередь в 2016г. протяженностью 4000м. |
| --- | --- |
| Основные цели плана мероприятий | - развитие водоснабжения путем реконструкции водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета - обеспечение стабильного обслуживания населения и организаций на территории Верх-Ирменского сельсовета услугой водоснабжения. |
| Объемы источников финансирования согласно инвестиционной программы | В 2014- 2016 годы –29 652,0 тыс.руб. в том числе (фонд модернизации 13 776,0 тыс.руб., средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 8 265,6 тыс. руб.; средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета 4 702,8 тыс. руб.; средства ООО «Ирменское» 1 467,6 тыс.руб.; средства ДЦП «Чистая вода» 1 440,0 тыс.руб.) в том числе по годам: 1. 2014г. – 8 976,0 тыс. руб. реконструкция водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области - средства Фонда модернизации – 4 488,0 тыс. руб. 50% - средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 2 692,8 тыс. руб. 30% - средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета – 1 346,4 тыс. руб. 15% - средства ООО «Ирменское» - 448,8 тыс. руб. 5% 2. 2014г. – Установка приборов учета и частотного регулирования 5шт. - средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета – 300,0 тыс.руб. 3. 2015 г. – 8 976,0 тыс. руб. реконструкция водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области - средства Фонда модернизации – 4 488,0 тыс. руб. 50% - средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 2692,8 тыс. руб. 30% - средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета – 1 346,4 тыс. руб. 15% - средства ООО «Ирменское» - 448,8 тыс. руб. 5% 4. 2015 г. – 1800,0 тыс.руб. – строительство водозаборной скважины в с.Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области - средства ДЦП «Чистая вода»- 1 440,0 тыс. руб. 80% - средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета, средства ООО «Ирменское» 360,0 тыс. руб. 20% 5. . 2016 г. – 9 600,0 тыс. руб. реконструкция водопровода на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области - средства Фонда модернизации – 4 800,0 тыс. руб. 50% - средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 2 880,0 тыс. руб. 30% - средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета – 1 440,0 тыс. руб. 15% - средства ООО «Ирменское» - 480,0 тыс. руб. 5% |
| Основные документы плана мероприятий | Проектно-сметная документация утвержденная экспертным заключением №54-1-5-0221-14 от 30.04.2014 года ГБУ НСО «ГВЭ НСО» «Реконструкция водопроводных сетей в Агрогородке с.Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области |