АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2017 г.                                           № 43

с. Верх-Ирмень

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год»

В целях повышения уровня благоустройства территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности  в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области «Об утверждении Порядка включения дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх- Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год», руководствуясь статьей 5 Устава муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год» согласно  Приложению к настоящему Постановлению.

2. Объемы финансирования муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх- Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год» определить из бюджета Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  на 2017  год.
            3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Ирменская газета" и разместить на официальном сайте муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в сети Интернет.
         4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава Верх-Ирменского сельсовета                                          Н.Н.Медведева

Ордынского района

Новосибирской области

ПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год»

(включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области)

с. Верх-Ирмень

Ордынского района Новосибирской области

2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Характеристика текущего состояния сектора благоустройства    муниципального образования                                                   - 3

- Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее        реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы                              - 4

- Обоснование ресурсного обеспечения программы                - 5

- Механизм реализации программы                                           - 5

- Оценка социально-экономической эффективности программы - 6

Приложение №1 
«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области» на 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области Собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. - Благоустройство (ремонт) дворовых проездов; - Озеленение дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Изменение значений целевых индикаторов и показателей к концу 2017 года: - произведен ремонт дворовых проездов; - осуществлено озеленения дворовых территорий. |
| Срок реализации Программы | С 01.05.2017г. по 30.09.2017г. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы составит 1028 тыс. руб., в том числе: - субсидия из федерального бюджета 945,5 тыс. руб.; - бюджет администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области 52,5 тыс. руб. - участие собственников помещений МКД 30 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период реализации программы планируется осуществить благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, а именно: восстановить 540 кв. м. внутридворового асфальтного покрытия. Социальная эффективность программы будет выражена: - в создании более комфортных и безопасных условий проживания граждан; - в увеличении доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; - в улучшении внешнего облика муниципального образования. Кроме того, к числу основных результатов реализации программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Индикатором результативности реализации программы следует считать количество благоустроенных объектов в отчетном году, а также сокращение количества дворовых территорий и дворовых проездов, благоустройство которых не отвечает современных техническим и социальным требованиям. |

Приложение №2 
«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области» на 2017 год

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты 0 % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты 0 % |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. 0 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га 0 |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты 0 % |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты 100% |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты 100% |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты 0% |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты 0% |  |

- I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства муниципального образования

- Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального хозяйства - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства внутридомовых территорий. 
            Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтного покрытия, утрате внешнего соответствующего облика зеленых зон.

- В с. Верх-Ирмень 25 многоквартирных домов, расположенных в районе Агрогородка, в которых проживает 774 человека. 
До недавнего времени благоустройство на придомовых территориях многоквартирной  жилой застройки  с. Верх-Ирмень осуществлялось только путем частичного ремонта асфальтного покрытия проездов на основании дефектных ведомостей и собственники помещений МКД своими силами проводили работы по озеленению придомовых территорий. У домов №№ 3, 6, 10, 20, 23 устроены автомобильные парковки с асфальтовым покрытием.
Но полностью благоустроенных дворовых территорий нет.Это обусловило необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озеленению, созданию парковочных мест, особенно в районе  многоэтажной застройки Агрогородка в с. Верх-Ирмень, где еще существуют территории, требующие полноценного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, устройство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, установку (замену) бортового камня, восстановление зеленых зон.В связи с этим, в муниципальном образовании Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области разработана муниципальная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий" на 2017 год, которая является комплексом взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач. 
Одной из целей развития муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в соответствии со Стратегией развития муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района на 2017 года, утвержденной Постановлением администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области от 27.02.2017 N 43, повышение благоустройства дворовых территорий  сельского поселения. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, одной из которых является повышение уровня благоустройства дворовых территорий  муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Неотъемлемой частью программы является разработка проектно-сметной документации. Проекты должны учитывать исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру застройки, численность и возрастные категории проживающего населения, то есть подход должен быть индивидуальным для каждого  двора. Проектно-сметная документация должна предусматривать ремонт существующего асфальтного покрытия, увеличение ширины проезжей части внутридворовых проездов, устройство парковок для автотранспорта, подъезды к домам, восстановление существующих и создание новых зеленых зон, устройство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, установку (замену) бортового камня. 
  Начиная с 2017 года, в соответствии с данной программой, планируется реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Выполнение данной программы планируется с участием собственников помещений многоквартирных  домов в части озеленения придомовых территорий.

- II. Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
      - Благоустройство (ремонт)  дворовых проездов домов №№ 11, 12, 13 Агрогородка.

- Озеленение дворовых территорий домов №№ 11, 12, 13.

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Общий срок реализации программы с 01.05. 2017 года по 30 сентября 2017 года.
Исполнителем программы, ответственным за сбор данных для расчета целевых индикаторов является администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

- III. Обоснование ресурсного обеспечения программы

3.1. Общий объем финансирования программы составит 1028, 4тыс. рублей.
3.2. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета  администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в размере 52, 6 тыс.руб. и финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах в размере 30 тыс. руб.

- IV. Механизм реализации программы

4.1. Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Главной целью программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирcкой области.
       4.2. Контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации Верх-Ирменского сельсовета.
      4.3. Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных целей:
       4.3.1. Исполнитель программы несет ответственность за реализацию  программы в целом, в том числе за подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном прекращении реализации программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации программы.

4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
       4.5. Приемка работ по благоустройству объектов будет осуществляться комиссионно и с участием представителей администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, представителя собственников многоквартирного дома, представителей подрядных организаций. 
      4.6. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
      4.7. Корректировка и дополнение мероприятий программы, в том числе перечня объектов и объемов необходимых работ, осуществляется администрацией Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области путем внесения изменений в Постановление администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2017 год" в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и объемом финансирования на плановый период.

- V. Оценка социально-экономической эффективности программы

Программа носит социальный характер. В результате реализации системы мероприятий программы, направленных на формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:
1. Повысится уровень комфортности, качество жизни населения муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.
2. За счет восстановления и улучшения состояния придомовых территорий, организации парковок личного автотранспорта, ремонта асфальтового покрытия дворовых проездов, восстановления зеленых зон повысится рекреационно-оздоровительный потенциал Агрогородка с. Верх-Ирмень.
Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа сельского поселения.
Индикатором результативности реализации программы следует считать количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к ним в отчетном периоде.

Глава Верх-Ирменского сельсовета                                            Н.Н.Медведева

Ордынского района Новосибирской области

Приложение 3

К Программе
«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие 1.1 - Благоустройство (ремонт) дворовых проездов; - Озеленение дворовых территорий | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибисркой области | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Восстановить 540 кв. м. внутридворового асфальтного покрытия Улучшении внешнего облика дворовой территории |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 2. Основное мероприятие 1.2 (Наименование) |  |  |  |  |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| … |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

К Программе

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области на 2017 год»

|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Государственная программа (муниципальная программа) (наименование) | всего в том числе: 2 | Федеральный бюджет; Местный бюджет; Собственники |  |  |  |  | 945, 8 52, 6 30, 0 |
|  | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственники домов №№ 11, 12, 13 Агрогородка с. Верх-Ирмень(наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

К Программе

«Благоустройство дворовых территорий

муниципального образования

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области на 2017 год»

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Принятие правовых Актов | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области | 01.04.2017 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Проведение собраний собственников домов №№ 11, 12, 13 | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области | 01.04.2017 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Реализация программы « Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области» | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  |  |  | 30.09.2017 |  |

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года