# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 12.07.2018г.                        № 153

# с.Верх-Ирмень

Об утверждении муниципальной программы «Стратегия  безопасности дорожного движения на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»

В целях  реализации полномочий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 5 и пунктом 6 статьи 32 Устава Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Стратегия безопасности дорожного движения на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2020 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете – «Ирменская газета» и разместить на официальном сайте администрации Верх-Ирменского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                      Н.Н.Медведева

Ковалёва М.А.

34-252

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 12.07.2018г. № 153

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Стратегия безопасности дорожного движения на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Стратегия безопасности дорожного движения на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018г. № 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2020 годах» |
| Основной заказчик Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения. - Задачи Программы: совершенствование дорожных условий и дорожной инфраструктуры в части повышения безопасности дорожного движения за счет малозатратных, но эффективных мероприятий (устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и указателей, безопасное размещение и оборудование мест остановок маршрутных транспортных средств); - Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети; - Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ); Совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. 3.Совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; 4.Совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; 5.Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате ДТП. |
| Важнейшие целевые индикаторы | Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Сроки и этапы реализации | 2018-2020 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Планируемые мероприятия | Основные мероприятия программы: 1. Разработка и реализация специальных, в том числе образовательных, программ для населения с целью формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах; 2.Совершенствование практики проведения информационно разъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения участников дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи между участниками дорожного движения; |
| Объемы и источники финансирования | Средства бюджета Верх-Ирменского сельсовета. Объем финансирования составляет 5274,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018г. – 1184,0 тыс. руб. 2019г. – 1319,0 тыс. руб. 2020г. – 1333,0 тыс. руб. Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета Верх-Ирменского сельсовета на каждый финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели | Важнейшими показателями Программы являются: снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП ежегодно на 5%, в целом по Программе, на 15-20%. Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах поселения. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |

I Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием требованиям безопасности существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплиной участников дорожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических навыков подрастающему поколению, что ведет к определенной разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей поселения в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

Анализ состояния и проблемы безопасности дорожного движения на территории Верх-Ирменского сельсовета в настоящее время являются одной из важнейших социально-экономических проблем.

2018 год отмечен снижением ДТП, однако их количество по -прежнему высоко (в среднем 8 ДТП в год).

Чаще всего причиной происшествий становятся: несоблюдение дистанции (3), нарушение правил проезда перекрестка (1), нарушение скоростного режима движения (4).

В качестве основной причины автоаварий остается  неправильный выбор скоростного режима, при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо препятствия, изменения в дорожной обстановке, внезапного выхода пешехода.

Причины ДТП в поселении усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, то есть отсутствие условий для движения пешеходов: тротуаров, освещения, ненормального содержания и обустройства пешеходных переходов, износ дорожной разметки.

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных механизмов взаимодействия.

Растет благосостояние населения, увеличивается количество транспортных средств, что  неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Во всем мире специальные меры, направленные на уменьшение негативных последствий автомобилизации, реализуются в рамках общенациональных программ повышения безопасности дорожного движения.

Принцип разработки целевой Программы основан на целевом подходе и комплексности мероприятий для достижения ее целей.

Основной потенциал для повышения общей безопасности дорожного движения – это снижение количества ДТП. Реализация Программы позволит устранить ряд причин ДТП и уменьшить количество ДТП в поселении, связанных с условиями движения и методами организации дорожного движения.

II Цель и задачи Программы

Цель Программы: повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения.

Задачи Программы:

- Совершенствование дорожных условий и дорожной инфраструктуры в части повышения безопасности дорожного движения за счет малозатратных, но эффективных мероприятий (устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и указателей, безопасное размещение и оборудование мест остановок маршрутных транспортных средств);

- Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети;

- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);

4 Совершенствование системы пропаганды формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

5.Совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении;

6.Совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения;

7.Развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате ДТП.

III Потребность в финансовых и материально-технических ресурсах

На реализацию Программы на 2018-2020 годы необходимо финансовых ресурсов 5274 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета 2640 тыс. рублей, бюджета муниципального образования 2634 тыс. рублей.

IV Механизм реализации и система контроля муниципальной целевой Программы

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на:

- создание системы информационного воздействия на население, направленное на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- мероприятия, направленные на совершенствование методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения БДД. Информационное обеспечение и мониторинг.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к программе.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

V Эффективность реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП.

Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах поселения.

Формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

Приложение

к муниципальной программе

«Стратегия безопасности дорожного движения

на территории Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

на 2018-2020 годы»

утвержденной постановлением

Главы Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

от 12.07.2018г. № 153

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |
| Раздел 1. Совершенствование организации дорожного движения, обеспечение разделения пешеходных и магистральных транспортных потоков, модернизация и развитие технических средств обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение состояния автодорожной и улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тротуаров | ОБ | 0 | 0 | 9000,00* | 9000,00* | МО | Повышение культуры поведения участников дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма |
|  |  | БМО | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,0 |  |  |
| 2 | Замена светильников уличного освещения, строительство новых линий | БМО | 280,0 | 400,0 | 400,0 | 1580,0 |  |  |
| 3 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения – в том числе установка и замена дорожных знаков (по проектам организации дорожного движения поселений), в том числе: - Агрогородок 27/2 | БМО БМО | 30,0 10,0 | 30,0 10,0 | 40,0 10,0 | 140,0 40,0 | МО |  |
| 4 | Строительство и обустройство остановочных павильонов (по проектам организации дорожного движения поселений) | БМО | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 230,0 | МО |  |
| 5 | Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности | БМО | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 210,0 | МО |  |
|  | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах | БМО | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 105,2 | МО |  |
| 7 | Нанесение разметки на улично-дорожной сети (по проектам организации дорожного движения поселения) в том числе: - Агрогородок 27/2 | БМО БМО | 60,0 30,0 | 65,0 30,0 | 65,0 30,0 | 260,0 120,0 | МО |  |
| 8 | Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | БМО | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | МО |  |
|  | ИТОГО: | БМО | 3030,3 | 2175,3 | 11189,3 | 16199,2 |  |  |

Применяемые сокращения:

* - средства областного бюджета

БМО – бюджет муниципального образования

ОБ – областной бюджет

____________________