**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Формирование современной городской среды на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области на 2018 год.

с. Верх-Ирмень

2018 г.

Приложение№ 1 к

постановлению администрации

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

 от 27.03.2018 № 46

1. **Паспорт муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Наименование муниципальной Программы  | «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области» на 2018 год (далее - Программа) |
| Разработчики Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее - администрация) |
| Исполнители Программы | Администрация;собственники помещений многоквартирных домов (далее – собственники МКД) (по согласованию);привлеченные организации, заключившие договоры (муниципальные контракты) на конкурсной основе (далее - ПО) |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской областиЗадачи: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области;- ремонт внутридворовых проездов с устройством (заменой) бордюрного камня;Замена домовых светильников на светодиодные;- озеленение дворовых территорий;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. |
| Целевые индикаторы Программы  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы,3ед.;2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 12 %;3. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, площадью 6600 кв.м. кв. м;4. Доля трудового/финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, 5%. |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018 год |
| Объем и источники финансирования Программы  | Финансирование Программы осуществляется в объеме 1585,263 тыс. рублей, в том числе:за счет федерального бюджета – 1174,68 тыс. рублей;за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) – 331,32 тыс. рублей;Софинансирование из местного бюджета (далее - местный бюджет) – 79,263 тыс. рублей |
| Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет | verh-irmen.ru |

|  |
| --- |
|  |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, как общественных территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и других территорий муниципального образования. Проблема благоустройства является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов в районе Агрогородка

с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области.

Понятия и термины, используемые в Программе:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе зелеными зонами, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, устройство детских площадок, работы по озеленению придомовых территорий (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: установку скамеек у подъездов, озеленение территорий, замену надомных светильников на светодиодные иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).

Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве выполнения работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства

Муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области: наличием обустроенных дворовых территорий и общественных пространств, качественного искусственного освещения, обустройства детских игровых и спортивных площадок для физического, психологического и социального развития детей, озеленения территории муниципального образования и прочих факторов.

На территории Агрогородка в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области значительное количество покрытий тротуаров и внутриквартальных проездов, дворовых территорий требует ремонта или полной замены покрытий, обустроенные детские игровые площадки также требуют ремонта или полной замены.

В последние годы проводилась работа по благоустройству территорий, в то же время до современного качества среды обитания уровень состояния придомовых территорий и территорий общего пользования не достигнут.

Анализируя фактическое выполнение мероприятий в натуральных показателях, в 2017 году на территории Агрогородка были выполнены следующие работы: ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов с заменой бордюрного камня, установлено ограждение существующей детской площадки, отремонтированы скамейки у подъездов, окрашены существующие малые формы, а также ограждение детской площадки.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной

для проживания населения среды необходим дополнительный ремонт внутри дворовых проездов с устройством (заменой) бордюрного камня, озеленение дворовых территорий, замена домовых светильников, устройство ограждения детской площадки

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования ежегодно проводятся субботники после полного таяния снега. На территории муниципального образования Верх-Ирменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области существует давняя традиция – проведение «субботников», организующее участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В ходе реализации программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с участием сельчан общественной территории, имеющей муниципальное значение для организации комфортного отдыха и проведения общественных мероприятий.

1. **Приоритеты политики благоустройства и характеристика**

**мероприятий Программы**

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в Агрогородке с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области.

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида муниципального образования, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды и повышения уровня благоустройства территории муниципального образования разработана данная Программа, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории Агрогородка села Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области, а также благоустройство общественной территории – парка «Мира и Дружбы», расположенного по ул. Кандикова села Верх-Ирмень.

В рамках программы предусматривается реализация основного мероприятия: благоустройство территорий муниципального образования Верх-Ирменского сельсовета ордынского района Новосибирской области, включая следующие мероприятия: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Верх-Ирменского сельсовета;

Адресный перечень дворовых территорий определяется в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году» и представлен в приложении № 2

Организация трудового/финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое/финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий (финансовое участие в 2018 году не обязательно):

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие

работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников .

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- благоустроить придомовые территории (ремонт внутридворовых проездов с заменой бордюрного камня);

- заменить домовые светильники на светодиодные;

- устройство детских площадок, зоны озеленения на территории Агрогородка села Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области;

3. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 5% от общего объема средств субсидии.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета 1 174,68 тыс. рублей, бюджета Новосибирской области 331,32 тыс., а также *местного бюджета в размере 79,263 тыс. руб.*

1. **Цель и задачи Программы**

Цель, задачи и целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственный исполнитель Программы:

- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

- организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

- планируют деятельность по реализации Программы;

- реализуют мероприятия в рамках Программы.

При выполнении работ из минимального или дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованные лица обеспечивают трудовое/финансовое участие в размере не менее 5 % от сметной стоимости работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

В случае, если заинтересованными лицами будет выбрано финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области.

Денежные средства вносятся собственниками многоквартирных домов на лицевой счет в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой. Денежные средства вносятся до начала работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с Соглашением. Информацию о поступивших (поступающих) денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Ордынского района Новосибирской области размещает на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий определен в приложении № 3 к настоящей Программе.

В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о мероприятиях Программы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за реализацией Программы администрация размещает на своем официальном сайте в сети Интернет текст утвержденной Программы, отчеты о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий.

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий Программы в полном объеме и достижения цели Программы.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит к концу 2018 года:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества многоквартирных жилых домов до 24%;

- организовать благоустройство дворовых территорий муниципального образования площадью 6600 кв. м;

- обеспечить 5 % уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

 К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение эстетического качества среды и формирование современного облика Агрогородка села Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018 год»

**Цели, задачи и целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п. | Цель, задача  | Целевой индикатор | Единица изме-рения | Значение целевого индикатора |
| Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам | Всего по муниципальной программе |
| 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.Повышение уровня благоустройства территорий Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| 1.1 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов В Агрогородке с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области; | количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках программы | ед. | 1 | 3 | 3 |
| доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы | % | 12 | 24 | 24 |
| площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках программы | тыс. кв. м | 0 | 6,6 | 6,6 |
| охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), в рамках программы  | % | 0 | 4 | 4 |
| 1.3 | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Агрогородка с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области | доля трудового/финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | % | 0 | 1 | 1 |
| доля трудового/финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 57,7 | 57,7 |
|  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018 год»

**Адресный перечень**

В рамках Программы предусматривается реализация основного мероприятия:

- благоустройство дворовой территории многоквартирных домов Агрогородка с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области:

- Агрогородок, д. 1;

- Агрогородок, д. 2

- Агрогородок, д. 17.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов17 в Агрогородке с. Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области №№: - 1, 2,17;  | Администрация Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  | 2018 | 2018 | Повышения уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов  | - ремонт дворовых проездов;- обеспечение освещения дворовых территорий;- озеленение территории. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

[http://verh-irmen.ru/da\_str.php?id\_blok1\_levelpages1=22&id\_position=30&blok=adm&razdel=free](http://verh-irmen.ru/da_str.php?id_blok1_levelpages1=22&id_position=30&blok=adm&razdel=free%0c)