СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕРХ - ИРМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

тридцать четвертой (внеочередной) сессии

от 24 декабря  2019 года                                                                               № 197

с. Верх-Ирмень

Об утверждении плана мероприятий по ремонту дорог

на период 2020-2024 гг. на территории Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Верх-Ирменского сельсовета, Совет депутатов Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту дорог на период 2020-2024 гг., согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления – газете «Ирменская газета» и на официальном сайте администрации Верх-Ирменского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в сети интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                                 С.В.Ковалёв

Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

Глава Верх-Ирменского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области                                                         Н.Н. Медведева

Приложение

к решению

Совета депутатов Верх-Ирменского

сельсовета

от 24.12.2019г. № 197

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ДОРОГ НА ПЕРИОД 2020-2024 Г.Г.

| Наименование улиц, проездов | Протяженность, м | Кол-во труб, шт. | Ширина дороги, м | Сумма, Руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 2020 год |  |  |  |  |  |
| д. Поперечное, ул. Ст. Разина (щебенение) | 400 м. | 2 | 5 | 12 365 560,00 |  |
| Подъезд к кладбищу (д. Плотниково, щебенение) | 600 м. | 1 | 5 | 2 730 000,00 |  |
| ИТОГО: 15 095 560,00 |  |  |  |  |  |
| На 2021 год |  |  |  |  |  |
| Подъезд к кладбищу (с.Верх-Ирмень, щебенение) | 1350 м. | 3 | 5 |  | 6 142 500,00 |
| Подъезд к кладбищу (д. Поперечное, щебенение) | 0,70 м. | 1 | 5 |  | 318 500,00 |
| Переулок ул.Советская (Дом 28/1 – Белова Г.С.) | 320 м. | 2 | 5 |  | 1 456 000,00 |
| ИТОГО: 7 917 000,00 |  |  |  |  |  |
| На 2022 год |  |  |  |  |  |
| с.Верх-Ирмень, ул. Чекина (тротуар) | 1 174 м. | - | 1,85 |  | 7 601 650,00 |
| ИТОГО: 7 601 650,00 |  |  |  |  |  |
| На 2023 год |  |  |  |  |  |
| с. Верх-Ирмень, ул.Коммунистическая- часть ул. Партизанской асфальт тротуар | 1 800 м. 1 800 м. | 3 - | 6 1,85 |  | 16 200 000,00 11 655 000,00 |
| ИТОГО: 27 855 000,00 |  |  |  |  |  |
| На 2024 год |  |  |  |  |  |
| д. Плотниково, переулки (щебенение) | 1 050 м. | 4 | 5 |  | 4 777 500,00 |
| Дорога на кирзавод (от ул.Кандикова по дамбе до ул.Крупской) | 2 000 м. | 3 | 6 |  | 10 920 000,00 |
| ИТОГО: 15 697 500,00 |  |  |  |  |  |